三菱电梯赠送客运中心备件专题会

会议纪要

2025年12月5日上午，客运一中心、客运三中心、物资管理部、三菱电梯厂家代表在铁炉西车辆段物资总库召开三菱电梯赠送备件专题会，会议对赠送线缆等备件移交方式、验收标准、实物包装等问题进行了讨论。现将会议确定的主要事项纪要如下：

一、电缆备件移交方式

电梯线缆以套为单位进行接收，单套附带明细清单，加盖厂家印章。

客运一中心、客运三中心督促三菱电梯厂家于12月31日前完成线缆归类、清点、整套包装。

二、验收标准

本次赠送备件严格按照《捐赠物资管理细则》和《物资验收入库管理规定》进行验收。

1.赠送备件存在污渍锈蚀、非全新物资时，客运一中心、客运三中心、物资管理部应督促三菱电梯厂家进行清理、保养，工程师确认备件功能不受影响后方可进行验收，验收单据中备注说明情况。

2.赠送备件均应附带产品合格证明和物资存放要求说明，明确各项备件是否存在温湿度要求、保养周期和保存期限，客运一中心、客运三中心负责督促三菱电梯厂家进行提供，并审核相关证明和说明，物资管理部负责验收阶段进行点验、复核。

三、实物包装

赠送备件应有厂家外包装或二次包装，避免实物裸露，并确保包装完整、整洁、长期有效；成套备件进行整套封装，便于盘点。客运一中心、客运三中心、物资管理部负责督促三菱电梯厂家按照以上要求进行包装。

四、其它问题

1.客运一中心、客运三中心负责督促三菱电梯厂家收集郑州市其他单位电扶梯15年期评估是否提示更换电梯电缆的情况；

2.客运一中心、客运三中心做好本次赠送备件的定期维修、保养方案。

参会  商丽娜

任艳江  李彦奎  包世臣  段沛延  王红义

李林骁

冉鹏飞（三菱电梯）   刘少磊（三菱电梯）